Parcial práctico de Ingeniería de Software

La última transmisión — Informe de la versión 1

Integrantes: Jesus Andres Perez Fuentes y Juan Francisco De Avila Alfaro

Institución: Universidad Tecnológica de Bolívar  |  Docente: Aisner Jose Marrugo Juliao  |  Fecha de entrega: 15/10/26

Versión: 2.0 (incorpora la Solicitud de Cambio del cliente: retroceso de un solo nivel). Este Documento 2 parte del informe de la versión 1 e integra la gestión del cambio completa.

# 1. Fundamentos

## 1.1 Problema, actores y alcance

Un colectivo de escritores prepara una ficción interactiva para un festival universitario. Hoy, cambiar una decisión de la historia obliga a modificar el programa, y quienes escriben no programan. Se necesita un motor que lea narraciones desde archivos, ofrezca decisiones según lo que el lector ya descubrió y avise de los errores del contenido antes de que alguien juegue.

| Actor | Qué necesita |
| --- | --- |
| Escritora principal | Agregar escenas y cambiar decisiones editando un archivo, sin tocar el programa. |
| Diseñador de la experiencia | Decisiones con consecuencias; opciones que aparecen solo si el lector descubrió cierta información. |
| Coordinadora del festival | Saber qué corregir cuando un archivo tiene errores; que el programa no se cierre inesperadamente. |
| Lector | Leer la escena, decidir, llegar a un final y volver a jugar. |
| Equipo desarrollador | Entregar un motor comprobable y fácil de modificar. |
| Docente (cliente) | Resolver dudas y entregar la solicitud de cambio en la hora 6. |

Alcance. Dentro: carga de historias desde archivos, partida por consola, condiciones y efectos booleanos, finales, reinicio, validación de contenido y una segunda historia que funciona sin editar el motor. Fuera: cuentas, base de datos, guardado entre ejecuciones, internet, editor visual, audio, imágenes, lenguaje de expresiones y, en esta versión, el retroceso (ver PA-01 en 4.3).

## 1.2 Riesgos

| Riesgo | Prob. / Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| R1. Un defecto de contenido que el validador no detecta (por ejemplo, una condición que deja una escena sin salida), porque no se analizan todos los caminos posibles. | Media / Alta | Validación estructural completa; detección del bloqueo durante la partida con aviso y reinicio; limitación declarada en el README. |
| R2. La solicitud de cambio llega en la hora 6 y obliga a rehacer partes del diseño con poco tiempo. | Alta / Media | Separar contenido, reglas e interfaz; guardar una versión inicial en la hora 6; mantener pruebas automatizadas que detecten roturas. |

## 1.3 Priorización de atributos de calidad

- Modificabilidad: es la necesidad central del cliente (escribir sin programar) y la solicitud de cambio la pondrá a prueba.

- Confiabilidad: el motor no puede cerrarse ante entradas o contenido erróneos y el estado de la partida debe ser coherente.

- Claridad de errores: quien corrige el archivo no programa, así que el diagnóstico debe decir qué falla y dónde.

El rendimiento y la seguridad quedan en segundo plano: el contenido es pequeño y no hay red ni cuentas.

## 1.4 Decisión de responsabilidad profesional

El motor usa solo la biblioteca estándar de Python (json, pathlib, argparse) [1]. La única dependencia externa es pytest (licencia MIT) [2], solo para pruebas; así, quien ejecute el programa no depende de terceros ni debe cumplir licencias adicionales. Sobre la autoría, la historia pertenece al colectivo: el motor la lee pero nunca la modifica, y la historia de referencia se usa tal como se entregó, sin cambiar sus rutas ni reglas.

# 2. Procesos

Se eligió un proceso incremental e iterativo y se comparó con cascada. La solicitud de cambio llega en la hora 6: un proceso incremental ya cuenta con una versión funcional a la cual agregar el cambio [3], en línea con el valor ágil de responder al cambio antes que seguir un plan [4], mientras que cascada obligaría a reabrir requisitos y diseño cerrados [3].

| Criterio | Incremental e iterativo (elegido) | Cascada (alternativa) |
| --- | --- | --- |
| Absorber el cambio de la hora 6 | Bien: ya hay una versión funcional y se agrega o ajusta. | Mal: reabre requisitos y diseño ya cerrados. |
| Riesgo de llegar sin nada ejecutable | Bajo: cada incremento se ejecuta y se prueba. | Alto: lo ejecutable aparece al final. |
| Encaje con la guía del parcial | Alto: pide guardar una versión inicial en la hora 6 y replanificar. | Bajo. |

| Actividad | Cómo se realiza en esta entrega |
| --- | --- |
| Especificación | RF, RNF, supuestos y aclaración PA-01 con el cliente (sección 4). |
| Desarrollo | Incrementos pequeños: primero carga y validación; luego sesión y consola; luego la segunda historia. |
| Validación | Pruebas automatizadas U1 a U5 e I1, más la verificación local de los tres RNF. |
| Evolución | Análisis de impacto de la solicitud de cambio y actualización de artefactos (Documento 2). |

# 3. Agilidad

## 3.1 Backlog y tablero

El backlog y el tablero se gestionan en Microsoft Planner, con tres cubos (Por hacer, Haciendo, Hecho) y una persona responsable por tarjeta. El tablero se creó a mitad del trabajo; las capturas inicial y final están en el Anexo A (Figuras A-7 y A-8).

## 3.2 Prácticas aplicadas

- Tablero Kanban con límite de trabajo en curso: máximo 2 tarjetas en «Haciendo» por persona, acordado por el equipo y verificado manualmente (Planner no lo impone). Obliga a terminar antes de empezar otra tarea y deja evidencia visual de la evolución [5].

- Revisión cruzada antes de integrar: cada integrante revisa lo que hace el otro antes de dar la tarjeta por terminada. Con ella se detectó el defecto de RF-12 descrito en 4.4.

## 3.3 Alternativa descartada

Scrum completo (sprints, reunión diaria y retrospectiva formal): con 12 horas y dos personas que trabajan de forma asincrónica, la ceremonia costaría más tiempo del que aporta.

## 3.4 Definición de terminado

Una tarjeta está terminada cuando cumple su criterio de aceptación, tiene pruebas automatizadas que pasan, fue revisada por la otra persona, quedó en Git con un mensaje claro y, si cambia algo visible, el README o el informe están actualizados.

## 3.5 Aprendizaje y acción de mejora

Aprendizaje: el tablero se creó a mitad del trabajo y el avance previo no tuvo seguimiento visible. Acción de mejora: en el próximo proyecto, crear el tablero y el repositorio en los primeros 30 minutos.

# 4. Requerimientos

## 4.1 Requisitos funcionales

Cada RF describe un comportamiento observable y tiene su criterio de aceptación. Cobertura de necesidades: N01 → RF-01, RF-02; N02 → RF-03, RF-04; N03 → RF-05, RF-06, RF-07, RF-13; N04 → RF-08, RF-13; N05 → RF-09, RF-10; N06 → RF-11, RF-12.

| ID | Nec. | Requisito | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | N01 | El sistema carga una historia desde el archivo que indique el usuario. | Con la historia de referencia abre una partida; con otro archivo carga otra historia sin cambiar código. |
| RF-02 | N01 | Toda partida nueva comienza en la escena inicial y con las variables iniciales del archivo. | Partida nueva: escena E1, conoce_origen = falso, confia_en_la_voz = falso. |
| RF-03 | N02 | El sistema muestra el texto de la escena actual. | En E1 se muestra el texto de E1. |
| RF-04 | N02 | Solo se muestran las opciones cuyas condiciones se cumplen. | CA01: tras investigar, E3 muestra exactamente «Activar con código» y «Cortar comunicación». |
| RF-05 | N03 | Al elegir una opción habilitada se aplican sus efectos y se pasa a su destino. | «Investigar archivo» lleva a E3 con conoce_origen = verdadero. |
| RF-06 | N03 | Una opción inexistente o no habilitada se rechaza sin alterar escena ni variables. | CA02: sin conocer el origen, enviar activar_codigo al motor lo rechaza y el estado queda igual. |
| RF-07 | N03 | Una entrada no válida en consola produce un aviso y no cambia la partida. | Escribir «abc» o «9» muestra el aviso y se repite la misma escena. |
| RF-08 | N04 | Los valores de las variables se conservan entre escenas durante la partida. | Lo decidido en E2 determina las opciones de E3. |
| RF-09 | N05 | Al llegar a una escena final, el sistema informa que terminó y no ofrece opciones de avance. | E4, E5 y E6 muestran fin y cero opciones. |
| RF-10 | N05 | El lector puede reiniciar; la nueva partida no conserva información de la anterior. | Tras reiniciar: escena E1 y variables iniciales. |
| RF-11 | N06 | El sistema valida el archivo antes de iniciar y rechaza los inválidos sin abrir partida. | CA03: un destino E99 inexistente rechaza la carga. |
| RF-12 | N06 | Al validar, el sistema informa todos los defectos de contenido que encuentre, no solo el primero. | Un archivo con un destino E99 y una variable no declarada produce exactamente dos errores en una sola revisión. |
| RF-13 | N03, N04 | Si una escena no final queda sin opciones habilitadas, se informa el bloqueo y se permite reiniciar. | La partida muestra el aviso y ofrece reiniciar. |
| RF-14 | N07 | El sistema permite al lector deshacer su última decisión en cualquier momento (incluso desde un final), restaurando exactamente la escena y las variables previas a dicha elección válida. | Desde E2, investigar lleva a E3 con conoce_origen = verdadero; deshacer restaura E2 con conoce_origen = falso. Un segundo intento inmediato no cambia nada (un solo nivel). Tras reiniciar o al inicio no hay retroceso. Una entrada inválida no altera el historial. |

## 4.2 Requisitos no funcionales medibles

| ID | Requisito y medida | Procedimiento de verificación | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Modificabilidad. Agregar una historia no exige cambiar el motor. Medida: 0 identificadores de historia en el código del motor y 2 historias cargadas sin modificarlo. | Prueba automatizada que busca los identificadores de ambas historias en los archivos del motor, y otra que carga y recorre hasta un final cada historia de la carpeta historias/. | tests/test_rnf.py (test_rnf01_*) y resultados_pruebas.txt. |
| RNF-02 | Claridad de errores. Medida: el 100 % de los defectos catalogados (16 de 16) entrega código, causa y ubicación. | Prueba parametrizada que provoca cada defecto y comprueba que cada error tiene código, mensaje y referencia. | tests/test_rnf.py (test_rnf02_*), tests/casos_error.py y resultados_pruebas.txt. |
| RNF-03 | Confiabilidad. Medida: 0 excepciones no controladas ante 1000 entradas aleatorias por historia. | Prueba con semilla fija que alimenta la consola con 1000 entradas (vacías, fuera de rango, texto, símbolos) en cada historia. | tests/test_rnf.py (test_rnf03_*) y resultados_pruebas.txt. |

## 4.3 Preguntas, respuestas y supuestos

PA-01. Aclaración del cliente: retroceso frente a decisiones irreversibles. La escritora principal quiere poder retroceder siempre; el diseñador quiere decisiones irreversibles.

| Pregunta formulada | ¿El usuario debe poder retroceder a una escena anterior en cualquier circunstancia, o hay decisiones que obligatoriamente son irreversibles? Como hay un conflicto entre la escritora y el diseñador, ¿puede indicarnos cuáles son las decisiones irreversibles y qué debe pasar con el punto al que se retrocede? |
| --- | --- |
| Respuesta del cliente (docente), 14/10/2026, 6:42 p. m. | Para la primera versión, el acuerdo provisional es que ninguna decisión puede deshacerse: una vez elegida una opción, el lector continúa desde la escena de destino. No deben implementar un punto de retroceso ni distinguir entre decisiones reversibles e irreversibles. Reiniciar sí está permitido, y significa comenzar una partida nueva desde la escena inicial y restablecer todas las variables. |
| Estado | Respondida como acuerdo provisional; no es una decisión definitiva del cliente. |
| Impacto | RF-05 (solo se avanza) y RF-10 (reinicio completo). No se define ningún RF de retroceso. Evidencia: pruebas U2 y U5. |

Además se adoptaron tres supuestos compatibles con los requisitos explícitos, a falta de respuesta del cliente:

| ID | Duda | Supuesto adoptado | Afecta a |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | ¿En qué orden se muestran las opciones habilitadas? | En el mismo orden en que aparecen en el archivo, para que la escritora controle la lectura. | RF-04 |
| S-02 | ¿Qué pasa con campos adicionales que el escritor agregue al archivo? | Se ignoran sin error; solo se exigen los campos obligatorios del contrato. | RF-11, RF-12 |
| S-03 | ¿Se rechazan variables declaradas que nunca se usan o escenas inalcanzables? | No: la guía no exige analizar usos ni caminos; solo se detectan los errores enumerados. | RF-11 |

## 4.4 Revisión entre integrantes: defecto detectado y corrección

Defecto. En la primera redacción, RF-12 decía que el mensaje de error debía indicar la causa y el campo involucrado. Eso describe una cualidad del mensaje y no una funcionalidad: era un requisito no funcional escrito como funcional, y se solapaba con RNF-02.

Detección. En la revisión cruzada de la tabla de requisitos entre los dos integrantes, Juan Francisco De Avila.

Corrección. RF-12 pasó a ser «informar todos los defectos de contenido en una sola revisión», con criterio de aceptación propio. La calidad del mensaje (código, causa y ubicación) quedó solo en RNF-02. Ambos integrantes estuvieron de acuerdo con el cambio.

# 5. Modelado

Se elaboraron cinco modelos UML, incluidos en el Anexo A (Figuras A-1 a A-5). Todos usan el vocabulario del código (Historia, Escena, Opcion, Sesion) y reflejan la versión 1, sin retroceso, de acuerdo con PA-01.

| Modelo | Figura | Qué muestra | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Contexto | A-1 | El motor como un único sistema. El Lector juega por consola; la Coordinadora valida archivos y recibe los errores; la Escritora principal (agrega escenas y decisiones) y el Diseñador de la experiencia (define condiciones y efectos) editan el archivo de historia (.json), que el motor solo lee y nunca modifica. | N01, N02, N06 |
| Casos de uso | A-2 | Diez casos de uso. CU1 «Jugar una historia» incluye cargar y validar (CU3), ver escena y opciones (CU5) y elegir una opción (CU7). Las variantes son extensiones: reiniciar (CU9), deshacer última decisión (CU10, nuevo), informar final o bloqueo (CU6), rechazar una opción no disponible (CU8) e informar errores de contenido (CU4). El Lector juega y deshace (CU1, CU10); la Escritora y el Diseñador juegan y validan (CU1, CU2); la Coordinadora valida (CU2). | RF-01 a RF-14 |
| Clases del dominio | A-3 | Historia, Escena y Opcion son inmutables; Opcion conoce su destino solo por identificador y evalúa sus condiciones. Sesion guarda el estado mutable de la partida y el estado anterior para retroceso (_estado_anterior, deshacer(), puede_deshacer). ErrorContenido, HistoriaInvalida y OpcionNoDisponible modelan los errores; cargador, validador y cli son módulos de funciones. | RF-02, RF-04 a RF-06, RF-08, RF-11, RF-12, RF-14 |
| Secuencia de elegir una opción | A-4 | La consola pide a Sesion las opciones habilitadas y verifica si puede deshacer ('d'). Al elegir válidamente, Sesion guarda una copia del estado previo (escena y variables) antes de transicionar. Al ingresar 'd', Sesion.deshacer() restaura el estado previo y consume el retroceso. | RF-04 a RF-07, RF-14 |
| Estados de una sesión | A-5 | Tres estados macro (En curso, Bloqueada y Final). Se incorpora la transición de retroceso [deshacer]: desde Final, Bloqueada o En curso se regresa al estado previo restaurando variables, deshabilitando retrocesos adicionales consecutivos hasta una nueva elección. | RF-08 a RF-10, RF-13, RF-14 |

# 6. Arquitectura

La solución se organiza en tres capas (Figura A-6). La interfaz (main.py y cli.py) lee los argumentos, muestra el texto y recoge la elección, sin conocer reglas de la historia. El motor contiene el dominio, la sesión, el cargador, el validador y los errores. El contenido son los archivos JSON de las historias, que el motor solo lee. Las dependencias van de la interfaz al motor y del motor al contenido, nunca al revés. Por simplicidad, cli.py reside físicamente en el paquete motor, pero conceptualmente pertenece a la interfaz.

| Componente | Archivo | Responsabilidad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto de entrada | main.py | Lee la ruta y --validar; carga la historia; muestra los errores o inicia la consola. | cargador, cli, errores |
| Interfaz de consola | motor/cli.py | Muestra escena y opciones, ofrece número, 'r', 's' y la nueva opción 'd' (deshacer) tanto en juego como en final o bloqueo; delega en Sesion. | sesion |
| Sesión | motor/sesion.py | Estado de la partida: opciones habilitadas, elegir, reiniciar, final, bloqueo y gestión de retroceso de un nivel (deshacer, puede_deshacer, _estado_anterior). | errores; opera sobre Historia |
| Dominio | motor/modelo.py | Historia, Escena y Opcion inmutables; Opcion evalúa sus condiciones. | ninguna |
| Cargador | motor/cargador.py | Lee el JSON, invoca la validación y construye la Historia solo si es válida. | validador, modelo, errores |
| Validador | motor/validador.py | Aplica las reglas y devuelve todos los errores encontrados. | errores |
| Errores | motor/errores.py | ErrorContenido, HistoriaInvalida y OpcionNoDisponible. | ninguna |
| Contenido | historias/*.json | Historias y reglas como datos que editan la escritora y el diseñador sin programar. | ninguna |

## Decisión 1: separar contenido, reglas e interfaz con historias declarativas en JSON

| Contexto | La escritora necesita agregar escenas y cambiar decisiones sin que modifiquen el programa; el diseñador necesita opciones condicionadas por lo ocurrido; y la guía exige cargar una segunda historia sin cambiar el motor. El relato y sus reglas no pueden estar dentro del código. |
| --- | --- |
| Alternativas | (a) Programar la historia en la aplicación, con un condicional por escena: es lo más rápido para una sola historia, pero cada cambio exige modificar y volver a probar el código, y una segunda historia duplicaría el motor. (b) Definir un lenguaje de expresiones o script para las condiciones: más expresivo, pero fuera del alcance y difícil para quien no programa. (c) Describir las historias en JSON con igualdades y asignaciones booleanas, interpretadas por un motor genérico, con la interfaz en un componente aparte. |
| Elección | (c). Las historias viven en historias/, las reglas se evalúan en motor/ (Opcion.habilitada y Sesion) y la interfaz se limita a presentar y recoger la elección. |
| Consecuencias | A favor: la escritora edita un archivo y la segunda historia funciona sin tocar el motor (test_rnf01_el_motor_no_contiene_identificadores_de_ninguna_historia y test_rnf01_toda_historia_de_la_carpeta_carga_y_llega_a_un_final); la interfaz puede sustituirse sin cambiar las reglas. En contra: la expresividad queda limitada a igualdades booleanas, y como el contenido lo escribe una persona sin formación técnica hay que validarlo y documentar el formato (Decisión 2). |

## Decisión 2: validar todo el contenido antes de jugar y construir la historia solo si es válida

| Contexto | La coordinadora necesita saber qué corregir y que el lector no se encuentre con un cierre inesperado. La guía exige rechazar los archivos con errores antes de iniciar y no abrir una sesión jugable (CA03). |
| --- | --- |
| Alternativas | (a) No validar y dejar que los errores aparezcan durante la partida: produciría cierres inesperados y mensajes técnicos. (b) Validar, pero detenerse en el primer error: más simple, aunque obliga a corregir y reintentar por cada problema. (c) Validar el archivo completo, acumular todos los errores con código, causa y ubicación, y construir el dominio solo si no hay ninguno. |
| Elección | (c). validador.py devuelve la lista completa de ErrorContenido; cargador.py lanza HistoriaInvalida y no construye la historia; main.py muestra los errores y termina sin abrir partida; --validar revisa un archivo sin jugarlo. |
| Consecuencias | A favor: el escritor y la coordinadora ven todos los problemas a la vez y su ubicación (test_rnf02_cada_error_indica_codigo_causa_y_ubicacion), y el dominio puede asumir datos consistentes (Opcion.habilitada consulta las variables directamente). En contra: el validador es el componente más grande y debe mantenerse sincronizado con el formato, así que un cambio de formato, como el que pueda traer la solicitud de cambio, exigirá actualizar sus reglas y pruebas; y no se analizan todos los caminos del relato, por lo que un bloqueo durante la partida sigue siendo posible (se informa, se permite reiniciar y queda documentado en el README). |

Separación demostrada. La segunda historia (historias/segunda_transmision.json) se carga y se juega con el mismo código, como comprueba test_i1_segunda_historia_funciona_con_el_mismo_motor.

# 7. Implementación y pruebas

Decisión de diseño detallado (responsabilidades y acoplamiento). El estado mutable vive solo en Sesion; Historia, Escena y Opción son datos inmutables. Opción conoce su destino por identificador y no por referencia a la escena, lo que mantiene el contenido desacoplado de la lógica y permite que la validación detecte destinos inexistentes antes de jugar. Además, Sesion.elegir vuelve a calcular las opciones habilitadas en lugar de confiar en lo que envíe la interfaz, de modo que una opción no disponible se rechaza aunque se invoque el motor directamente (CA02).

Bibliotecas y licencias. Biblioteca estándar de Python 3.12 (json, pathlib, argparse, dataclasses) [1] y pytest (licencia MIT) [2], esta última solo para las pruebas.

Pruebas automatizadas. Los casos mínimos se cubren así (carpeta tests/):

| Caso | Pruebas | Variantes | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | test_u1_condiciones_habilitan_solo_opciones_correspondientes (incluye CA01) | 2 | Superada |
| U2 | test_u2_eleccion_valida_aplica_efectos_y_avanza; test_u3_activar_sin_verificar_lleva_a_e5 | 1 + 1 | Superadas |
| U3 | test_u3_opcion_invalida_no_altera_estado (incluye CA02) | 5 | Superada |
| U4 | test_u4_errores_de_contenido_se_rechazan; test_u4_archivo_inexistente; test_u4_archivo_ilegible; test_u4_estructura_incorrecta_en_raiz; test_u4_ca03_destino_e99_no_abre_sesion | 16 + 1 + 3 + 4 + 1 | Superadas |
| U5 | test_u5_reiniciar_restaura_estado_inicial (extendida: verifica que reiniciar elimina el historial de retroceso) | 1 | Superada |
| I1 | test_i1_carga_de_archivo_real_y_decisiones_hasta_un_final (cuatro rutas/tres finales); test_i1_segunda_historia_funciona_con_el_mismo_motor; test_i1_consola_recorre_un_final_y_rechaza_entradas_invalidas; test_i1_deshacer_desde_final_tras_cargar_archivo_y_recorrer; test_i1_consola_deshacer_desde_final | 4 + 1 + 1 + 1 + 1 | Superadas |
| Otras | test_escena_bloqueada_se_informa_y_permite_reiniciar; test_rf12_se_informan_todos_los_errores_en_una_revision; test_finales_no_tienen_opciones; test_u4_historia_valida_no_tiene_errores | 1 + 1 + 1 + 1 | Superadas |
| U6 | test_u6_deshacer_restaura_escena_y_variables_y_consume_retroceso; test_u6_entrada_invalida_preserva_historial_y_nueva_eleccion_rehabilita; test_u6_deshacer_desde_final | 1 + 1 + 1 | Superadas |

Cobertura de validación. Las nueve categorías de error se cubren con 16 defectos catalogados (tests/casos_error.py), archivos inexistentes o ilegibles y raíces con estructura incorrecta. La escena no final sin opciones habilitadas durante la partida se comprueba con test_escena_bloqueada_se_informa_y_permite_reiniciar.

Verificación de los RNF (tests/test_rnf.py, 19 casos). RNF-01: 0 identificadores de historia en el motor y 2 historias cargadas y recorridas sin modificarlo. RNF-02: 16 de 16 defectos entregan código, causa y ubicación. RNF-03: 0 excepciones no controladas con 1000 entradas aleatorias en cada historia.

Resultado de la última ejecución (resultados_pruebas.txt): 68 pruebas superadas y 0 fallidas. Fallos pendientes: ninguno. Limitaciones conocidas (también en el README): el retroceso admite un solo nivel consecutivo (requiere nueva elección válida para volver a retroceder), no se analizan todos los caminos del relato y no hay guardado entre ejecuciones.

# 8. Trazabilidad

La Tabla A-1 del Anexo A relaciona cada RF y cada RNF con los modelos que lo representan, los componentes o archivos que lo atienden y la prueba que lo verifica, con nombres localizables. Se actualizará en el Documento 2 con los requisitos del cambio.

# 9. Aportes por integrante

| Integrante | Aportes (archivos y tareas del tablero) | Evidencia en el historial de Git |
| --- | --- | --- |
| Jesus Andres Perez Fuentes | Informe unidades 1 a 3 - ZIP y verificación de entrega - Video de demostración - Repositorio Git y etiquetas v1.0 y v2.0 - README y declaración de aportes e IA - Matriz de trazabilidad v2.0 - Arquitectura y actualización de diagramas UML con retroceso. | 14 de Octubre del 2026 |
| Juan Francisco De Avila Alfaro | Segunda historia - Pruebas U1 a U6, I1 y verificación de RNF - Motor, validación, retroceso (deshacer) y consola en PYTHON - Gestión del cambio, PA-01 y RF-14 - Requisitos RF-01 a RF-14, RNF-01 a RNF-03 y revisión cruzada. | 15 de Octubre del 2026 |

# 10. Fuentes y herramientas de apoyo

Borrador que deben revisar y ajustar con lo que realmente hicieron:

- Herramientas de IA: Claude (Anthropic) [6] y Antigravity (Google) [7], usadas con autorización del docente como apoyo en la redacción y en el desarrollo del código (motor, historias de prueba y pruebas automatizadas). Claude sirvió sobre todo como fuente de ideas e instructor para elaborar la documentación: borradores de requisitos, supuestos y secciones de este informe.

- Cómo se verificó: ambos integrantes ejecutaron las pruebas automatizadas en sus respectivos equipos y recorrieron manualmente cada uno de los finales alternativos de la historia.

- Trabajo propio y adaptado: las herramientas de IA aportaron borradores e ideas; los integrantes adaptaron ese material, tomaron las decisiones del proyecto y revisaron los resultados, como la revisión cruzada que corrigió RF-12 (sección 4.4) y la aclaración PA-01 con el cliente (sección 4.3).

- Diagramas y descripciones (Anexo A y secciones 5 y 6): los diagramas UML se elaboraron manualmente en draw.io (diagrams.net) [8], apoyándose en la guía del parcial para conectar las ideas, y fueron revisados por los integrantes del equipo. Las descripciones de las secciones 5 y 6 se redactaron con apoyo de Claude [6] como instructor y fueron revisadas por los integrantes.

- Bibliotecas: biblioteca estándar de Python 3.12 [1]; pytest (licencia MIT) [2].

- Referencias (formato APA, numeradas según su aparición en el texto):

[1] Python Software Foundation. (s. f.). json — JSON encoder and decoder. En Python 3 documentation. https://docs.python.org/3/library/json.html

[2] Krekel, H., & pytest-dev team. (2026). pytest documentation (Release 9.0). https://docs.pytest.org/

[3] Sommerville, I. (2016). Software engineering (10.ª ed.). Pearson.

[4] Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for agile software development. https://agilemanifesto.org/

[5] Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

[6] Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

[7] Google. (2025). Google Antigravity [Software]. https://antigravity.google/

[8] JGraph Ltd. (s. f.). draw.io [Software]. https://www.drawio.com/

# 11. Pendiente para el Documento 2

# 11. Gestión del cambio (Documento 2 — Versión 2.0)

## 11.1 Versión de partida y contexto de la solicitud

La solicitud de cambio se recibió al cumplirse la hora 6 del parcial práctico. El proyecto contaba con una versión funcional completa y validada, etiquetada en Git como v1.0, correspondiente a la entrega del Documento 1 con 63 pruebas automatizadas superadas y cero fallos. Dicha versión respetaba el acuerdo provisional PA-01 (cliente, 14/10/2026), en el cual no se permitía el retroceso.

La nueva decisión del colectivo y del cliente reemplaza formalmente dicho acuerdo provisional e introduce el requerimiento obligatorio de permitir al lector deshacer su última decisión, revirtiendo la escena y todas las variables asociadas.

## 11.2 Requisito funcional incorporado (RF-14)

Se redactó el nuevo requisito funcional con identificador propio y criterios de aceptación verificables:

• ID: RF-14 | Necesidad: N07 (Control del lector sobre decisiones erróneas).

• Descripción: El sistema debe permitir al lector deshacer su última elección válida en cualquier momento de la partida (incluyendo estados finales o de bloqueo), restaurando con exactitud la escena previa y el estado completo de las variables antes de aplicar dicha elección.

• Criterios de aceptación (CA-CAMBIO):

1. Restauración: Desde E2, elegir 'investigar' avanza a E3 con conoce_origen = verdadero. Ejecutar 'deshacer' restaura inmediatamente la escena E2 y restablece conoce_origen = falso.

2. Un solo nivel: Tras realizar un retroceso, no se permite retroceder nuevamente hasta que el lector realice una nueva elección válida. Un segundo intento consecutivo de deshacer no altera el estado de la sesión.

3. Inicio y reinicio: Al comenzar una partida nueva no hay retroceso disponible. Al reiniciar (opción 'r'), se restaura el estado inicial y se borra por completo el historial de retroceso.

4. Entrada inválida: Si el lector ingresa una opción inexistente, deshabilitada o texto inválido, la sesión no se altera ni se pierde o sustituye el historial de la última elección válida.

5. Retroceso desde un final: Si la partida llega a un final (E4, E5 o E6), el lector puede deshacer su elección, regresando a la escena previa (E3) con las variables restauradas, permitiendo explorar caminos alternativos.

## 11.3 Análisis de impacto

El proceso incremental e iterativo permitió absorber el cambio de manera limpia y sin refactorizaciones mayores:

• Requisitos y trazabilidad: Se incorpora RF-14 (asociado a N07) y se actualiza la matriz de trazabilidad general. Se reclasifica el acuerdo provisional PA-01 como superado por la nueva especificación.

• Dominio y contenido: Cero impacto. Las clases Historia, Escena y Opcion permanecen inmutables. El validador (validador.py), el cargador (cargador.py) y los archivos de historia (historias/*.json) no sufrieron ninguna modificación, ratificando el principio Open/Closed y el atributo RNF-01 (Modificabilidad).

• Motor de sesión (motor/sesion.py): Se agregó el atributo privado _estado_anterior, la propiedad booleana puede_deshacer y el método deshacer(). Al ejecutar elegir(opcion_id), se guarda una copia del identificador de escena y el diccionario de variables antes de mutar el estado. Al llamar a deshacer(), se restauran escena y variables, y se fija _estado_anterior en None para garantizar la regla de un solo nivel. Al reiniciar(), se reinicia también dicho historial.

• Interfaz de consola (motor/cli.py): Se añadió el comando 'd' (deshacer) en el bucle principal de juego y en la pantalla de final/bloqueo, integrándolo en el prompt contextual cuando puede_deshacer está activo, garantizando la robustez ante entradas no válidas.

• Modelos UML: Se actualizó el caso de uso agregando CU10 «Deshacer última decisión» como extensión de CU1; se actualizó el diagrama de clases reflejando el estado anterior en Sesion; se ajustó el diagrama de secuencia para ilustrar la captura del snapshot y la restauración; y se añadió la transición [deshacer] en el diagrama de estados desde Final y En curso.

• Conjunto de pruebas: Se extendió U5 para verificar la eliminación del historial al reiniciar. Se construyó el caso U6 con tres pruebas unitarias exhaustivas (restauración y consumo, entradas inválidas y preservación del historial, y retroceso desde estado final). Se extendió la prueba de integración I1 con verificación directa y verificación de interacción por consola desde un final.

## 11.4 Backlog ajustado

En el tablero Kanban se agregaron y completaron las siguientes tarjetas específicas para la gestión del cambio:

• [CAMBIO-01] Especificación y criterios de aceptación de RF-14 (Responsable: Juan Francisco De Avila). Hecho.

• [CAMBIO-02] Implementación de _estado_anterior y método deshacer() en Sesion (Responsable: Juan Francisco De Avila). Hecho.

• [CAMBIO-03] Integración de comando 'd' en consola interactiva cli.py (Responsable: Juan Francisco De Avila). Hecho.

• [CAMBIO-04] Pruebas automatizadas U6 (unitarias) y extensión de U5 e I1 (Responsable: Juan Francisco De Avila). Hecho.

• [CAMBIO-05] Actualización de modelos UML, matriz de trazabilidad y Documento 2 (Responsable: Jesus Andres Perez Fuentes). Hecho.

• [CAMBIO-06] Verificación integral de no regresión (RNF-01 a RNF-03), empaquetado v2.0 y etiquetado Git (Responsable: Jesus Andres Perez Fuentes). Hecho.

## 11.5 Evidencia de funcionamiento y no regresión

Se ejecutó la suite de pruebas completa en Python 3.12, pasando de 63 a 68 pruebas automatizadas exitosas (0 fallidas, 100% de éxito en 0.26s):

• U6 - Restauración y consumo de un nivel: test_u6_deshacer_restaura_escena_y_variables_y_consume_retroceso superada.

• U6 - Entrada inválida preserva historial y nueva elección rehabilita: test_u6_entrada_invalida_preserva_historial_y_nueva_eleccion_rehabilita superada.

• U6 - Retroceso desde final: test_u6_deshacer_desde_final superada.

• U5 extendido - Reinicio borra historial: test_u5_reiniciar_restaura_estado_inicial superada.

• I1 extendido - Deshacer desde final en historia real y vía consola: test_i1_deshacer_desde_final_tras_cargar_archivo_y_recorrer y test_i1_consola_deshacer_desde_final superadas.

• No regresión de atributos de calidad: RNF-01 (0 identificadores de historia en el motor y carga de 2 historias intactas), RNF-02 (16/16 defectos de validación con código, causa y ubicación) y RNF-03 (consola robusta ante 1000 entradas aleatorias por historia) se mantienen 100% conformes.

Todos los resultados actualizados quedaron registrados en el archivo resultados_pruebas.txt y el código fuente empaquetado en la entrega final.